Tuần 1: 24/9 – 30/9

- Viết báo cáo mô tả pipeline (train → MC Dropout inference → sinh binary code + uncertainty → retrieval ranking)

- Viết công thức uncertainty (t-test), vai trò MC Dropout, thuật toán retrieval

- Chốt dataset chính để làm sâu trước

- Chuẩn bị tài nguyên tính toán (GPU/Colab)

- Nộp báo cáo pipeline cho cô trước 30/9

Tuần 2: 1/10 – 7/10

- Dựng môi trường

- Clone code baseline GreedyHash (Label-Target)

- Clone code baseline CSQ (Center-Target)

- Viết data pipeline (train/val/query/pool split) cho dataset chính

- Chuẩn hoá backbone AlexNet + 3 FC (4096-d, dropout 0.5)

- Chạy baseline gốc, ghi lại mAP tham chiếu trước 7/10

Tuần 3–4: 8/10 – 21/10

- Cài đặt closed-form ELBO cho Center-Target

- Cài đặt ELBO cho Label-Target

- Train cả 2 construction, kiểm tra hội tụ

- Viết eval script mAP@r dùng chung

- Chạy ablation straight-through vs closed-form

- Đạt mAP tương đương/gần baseline trước 21/10

Tuần 5: 22/10 – 28/10

- Cài MC Dropout inference (N_sample forward pass, tính π_{n,k})

- Cài paired t-test → p-value P_k

- Tính tổng log P_k thành uncertainty score

- Vẽ boxplot mAP theo quantile uncertainty để kiểm định định tính

- Thiết kế cấu trúc lưu database (hash-code + uncertainty nén 1-2 bit)

- Module uncertainty hoạt động đúng trước 28/10

Tuần 6: 29/10 – 4/11

- Cài thuật toán HashUQ (ranking D_Hamming + α·uncertainty)

- Cài HashUQ-Bin (uncertainty nhị phân hoá)

- Chạy full thực nghiệm trên dataset chính ở 3 bit-length (16/32/64)

- Tổng hợp bảng so sánh baseline / ProbHash / HashUQ / HashUQ-Bin

- Có bộ số liệu đầy đủ đầu tiên trước 4/11

- Báo cáo tiến độ với cô ở mốc này

Tuần 7: 5/11 – 11/11

- Mở rộng pipeline sang dataset thứ 2

- Mở rộng pipeline sang dataset thứ 3

- Ưu tiên 1-2 bit-length nếu thời gian gấp

- Bắt đầu thí nghiệm multi-seed (3-5 seed) trên dataset chính

- Có kết quả sơ bộ trên cả 3 dataset trước 11/11

Tuần 8: 12/11 – 18/11

- Thử backbone hiện đại hơn AlexNet (ResNet-18/MobileNet)

- So sánh mAP giữa AlexNet và backbone mới

- So sánh t-test với baseline UQ rẻ hơn (giảm N_sample)

- So sánh t-test với Entropy/Variance

- Bắt đầu dựng demo (giao diện query → top-k)

- Thêm toggle bật/tắt HashUQ trong demo

- Hoàn thành các thí nghiệm mở rộng trước 18/11

Tuần 9: 19/11 – 25/11

- Hoàn thiện demo

- Tổng hợp bảng/biểu đồ cho cả 3 dataset

- Tổng hợp kết quả phần mở rộng

- Viết phần bài toán và phương pháp trong báo cáo

- Viết phần thực nghiệm và đóng góp mở rộng

- Viết phần hạn chế

- Có bản nháp báo cáo hoàn chỉnh trước 25/11

Tuần 10: 26/11 – 1/12

- Xử lý phần việc bị trễ (buffer)

- Rà soát lại toàn bộ báo cáo

- Làm slide bảo vệ

- Luyện tập trình bày

- Nộp báo cáo cuối cùng trước 1/12